平台接口与权限调研

首版采用主动提交、个人待办与日历导出。本文仅收录项目相关能力；接口接入须另行取得账号权限并完成联调。本次重新读取官方公开文档及其迁移入口；认证后内容、账号实际权限与设备表现尚未验证。

接入范围与实施顺序

| 渠道／能力 | 可取得的内容与条件 | 项目采用方式 |
| --- | --- | --- |
| QQ 机器人 | 接收用户发给机器人的单聊、群 @ 消息；群主允许全量接收后，可接收所在群的实时消息。[Q04—Q06、Q11] | 优先扩展单聊／群 @ 提交；全量群接入后置。 |
| 普通微信聊天 | 小程序可让用户选择会话中的文件；选择文件不授予全群聊天读取权限。[W01、W03—W04] | 首版复制文字／上传文件；后续增加小程序选择入口。 |
| 微信提醒 | 发送须同时满足有效服务端凭证、本账号可用模板、用户订阅及额度要求；不支持任意消息自由推送。[W07—W09、W14—W16] | 首版不依赖微信推送；具备条件后单独接入。 |
| 微信公众号 | 具备接口权限的发布账号，或获得相应授权的第三方，读取该账号已发布文章。[P01—P03] | 先由用户提交；发布方同意且账号有权限后接入。 |
| 智慧珞珈／校内系统 | 公开介绍包含统一消息与日程；本团队未取得业务 API 或授权。三份制度正文仍跳转认证。[U01—U08] | 身份自填、通知导入；校内接入后置。 |
| 手机与个人日历 | 可导出 .ics 文件；小程序也可经授权写入系统日历。[C01—C02、W12] | 首版导出文件；不承诺自动更新已导入事件。 |

授权分别核对开发者账号、应用接口、群／组织、具体用户、数据用途与外部写入权限。取得其中一项，不推定取得其他权限；平台消息标识也不等于武大学籍认证。

QQ：通知入口与提醒

账号、鉴权与消息接收

现行入口为 bot.q.qq.com/wiki。个人和企业均有群聊、单聊接入路径；创建应用不等于审核上线。沙箱群须由当前用户担任群主／管理员且成员不超过 20 人，使用范围白名单的用户、群、频道分别最多 20 个；生产权限、IP 白名单及链接安全域名另按后台核实。[Q01、Q03]

| 接口／事件 | 本项目所需能力 | 权限、限制与失败处理 |
| --- | --- | --- |
| POST /app/getAppAccessToken | 以 appId、clientSecret 取得服务端令牌；缓存并按 expires_in 更新。 | 当前基址 https://api.bot.qq.com；业务调用携带 Authorization: QQBot {access_token}。令牌接口 code 与业务接口 err_code 分别判错，不能只判断 HTTP 200。[Q02—Q03] |
| GET /gateway | 取得 WSS 接入点，建立事件长连接。 | 按官方协议鉴权、订阅、心跳与重连；群及单聊事件使用 GROUP_AND_C2C_EVENT（1<<25）。[Q04—Q06、Q10、Q14] |
| GROUP_AT_MESSAGE_CREATE | 接收授权群中定向 @ 机器人的通知文字及消息附件。 | 订阅 GROUP_AND_C2C_EVENT；机器人须在该群并具备权限。无权限、被移出或断线时显示入口不可用，转工作台上传。[Q04、Q10] |
| C2C_MESSAGE_ CREATE | 接收用户与机器人的单聊内容及附件。 | 仅该机器人会话；不能据此读取用户与他人的私聊。QQ OpenID 与产品账号由用户主动绑定。[Q03、Q06] |
| GROUP_MESSAGE_ CREATE | 开启全量模式后接收群内实时消息。 | 须群主允许并开启“接收所有消息”；不纳入首版默认范围。未取得普通群完整历史回溯／群文件目录读取的公开接口依据。[Q05、Q11] |
| attachments／msg_elements | 从消息附件取得文件信息；引用、转发内容可能嵌套在消息元素中。 | 消息正文不能代表全部附件已取得。下载失败、嵌套结构未支持或附件缺失均提示补交；发送用 /files 接口不等于读取群文件目录。[Q04—Q06、Q13] |

收到事件后按应用、会话和消息 ID 去重；OpenID 在应用范围内使用，由本人绑定产品账号。重连不能保证补齐任意历史。若部署更适合回调，可选官方 HTTPS webhook 并校验签名；只实施一种事件接入方式。全量群接收还须明确告知、用途与保存范围。[Q03、Q10—Q11、Q15]

发送范围与额度

单聊发送：POST /v2/users/{user_openid}/messages；群聊发送：POST /v2/groups/{group_openid}/messages。首个扩展版本只用文本消息，接收确认与个人待办提醒分开；个人事项不默认发回群内。[Q07—Q08]

| 场景 | 现行官方规则 | 实现约束 |
| --- | --- | --- |
| 群聊被动回复 | 5 分钟内，每条收到的消息最多回复 5 次。 | 带 msg_id；使用 msg_seq 避免相同回复重复发送。[Q07、Q09] |
| 单聊被动回复 | 页面概述及消息总览写 60 分钟／4 次；同页 msg_id 参数仍写 5 分钟。 | 存在文档内部冲突；按 5 分钟内即时回复设计，超窗行为须账号联调后再确定。[Q08—Q09] |
| 主动单聊 | 已认证个人／企业：机器人 10 次／秒；未认证：5 次／秒且 30 次／分钟；每个用户 20 次／分钟、1,000 条／日。 | 用户可关闭主动发送；关系、账号权限、额度等条件均须满足。合并提醒并记录失败原因。[Q08—Q09] |
| 主动群聊 | 已认证个人／企业：机器人 60 次／分钟；未认证：30 次／分钟；每群 20 次／分钟、1,000 条／日。 | 群关系及发送权限有效才可调用；限流或禁言时标记发送失败，任务仍保留；有效提醒另走已验证渠道。[Q07、Q09] |

主动单聊还受好友关系与用户拒收限制；发送成功不等于用户已读。撤权、关系失效、URL 不允许或额度不足均停止无效重发，保留任务及明确失败原因。[Q07—Q09]

微信：选择提交与订阅提醒

文件入口、登录与部署

| 接口 | 能力及前提 | 边界与兜底 |
| --- | --- | --- |
| wx.chooseMessageFile | 基础库 2.5.0 起；由用户从客户端会话选择文件，count 范围 0—100；取得临时路径、名称、大小等。[W01] | 不是聊天记录读取接口；需声明选中文件处理用途并取得隐私同意。返回 time 是文件在会话中的发送时间，不直接当作通知原发布时间。取消或拒绝时改用文字粘贴／本地上传。[W01、W03—W04] |
| wx.uploadFile | 将用户选中的本地文件以 HTTPS 上传到项目服务端；自行校验文件和业务结果。[W02] | 选取成功不等于上传成功。普通网络路线需 HTTPS、已备案且已配置的服务器域名；api.weixin.qq.com 由服务端调用。云托管路线另核实配置。[W11] |
| wx.login → code2Session | 服务端 GET https://api.weixin.qq.com/sns/jscode2session；appid、secret、js_code、grant_type=authorization_code。[W05—W06] | 得到小程序 OpenID 与 session_key，UnionID 有条件返回；会话密钥不是服务端 API 凭证，登录也不产生订阅权限。 |
| 隐私授权与发布配置 | 后台指引需覆盖实际处理的信息；未声明的隐私接口会被禁用，用户拒绝也会阻断调用。[W03—W04] | 同意状态、文件选取、提醒订阅、日历写入分别判断；小程序发布审核及类目条件未核实前，不承诺上线日期。 |

服务端凭证、模板与用户订阅

| 依赖 | 接口及必需输入 | 启用条件 |
| --- | --- | --- |
| 稳定服务端凭证 | POST https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/stable_token；grant_type=client_credential、appid、secret，默认 force_refresh=false。 | 官方推荐替代旧取令牌接口；按 expires_in 缓存，勿频繁强刷。密钥仅服务端，IP 白名单或管理员确认按实际要求落实。[W16] |
| 本账号已有模板 | GET https://api.weixin.qq.com/wxaapi/newtmpl/gettemplate?access_token=…；返回 priTmplId、content、type 及枚举值。 | 先在后台选择适用模板，再读取核对；type=2 为一次性、3 为长期。没有匹配模板则不启用。[W14—W15] |
| 订阅与发送回调 | subscribe_msg_popup_event、subscribe_msg_change_event、subscribe_msg_sent_event。 | 区分用户选择、订阅变更与异步发送结果；配置并验证回调后记录实际结果，不能据此标记已读。[W15] |

wx.requestSubscribeMessage 须在用户点击等允许的交互中发起；当前文档为每次最多 5 个模板，一次性与长期模板不能混用。逐模板判断 accept、reject、ban、filter，success 回调不代表全部同意。[W08]

服务端 POST https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/message/subscribe/send?access_token=…，填写 touser、template_id、data，并明确 miniprogram_state、lang；可选 page 仅为本小程序页面。字段须符合模板类型及长度，例如 thing 最多 20 个字符。一次性同意只产生对应发送机会；“保持选择”不等于无限提醒。长期订阅须本账号类目与模板实际允许，不能因校园项目属于教育场景就推定可用。[W07—W09]

| 状态／返回 | 处理边界 |
| --- | --- |
| 43101：未订阅或次数用尽 | 不记为发送成功；后续允许的交互可再请求用户订阅，待办继续可见。 |
| 43107：封禁；43108：同用户并发限制 | 封禁停止发送；并发失败有限重试，不叠加重复提醒。 |
| 47003：模板参数错误 | 按实际模板修正；不能以自由文本绕过字段约束。 |
| subscribe_msg_sent_event | 记录平台异步发送结果；不是用户已读回执。回调与任务的关联方式须按真实返回字段联调。[W15] |

公众号：发布方授权入口

公众号文章：仅接获授权的发布账号

旧 offiaccount 发布入口已迁移至 service 文档。发布说明列出自 2025 年 7 月起对个人、未认证及不支持认证主体的接口限制；读取接口表中“公众号”为仅认证企业主体，“服务号”为可调用。须同时核对主体规则与后台实际权限，不能凭文章公开可见判断可接入。[P01—P03]

| 接口 | 所需输入与结果 | 授权边界 |
| --- | --- | --- |
| POST /cgi-bin/freepublish/batchget | access_token；offset、count（1—20）、no_content。返回本账号已发布图文列表、article_id、正文及更新时间。 | 基址 https://api.weixin.qq.com，使用获授权发布账号的令牌；账号自调用可采用稳定凭证接口。第三方代调用另需权限集 7 及 authorizer_access_token。[P02、W16] |
| POST /cgi-bin/freepublish/getarticle | access_token、article_id；取得对应已发布图文。 | article_id 来自获授权账号；48001 表示无接口权限，53600 表示文章 ID 无效。[P03] |

上述接口不授予任意公众号文章库、学生关注列表或公众号聊天的读取权。没有发布方授权时，由学生提交正文与附件并保留原链接；受限链接或空白内容不能生成“处理完成”状态。

智慧珞珈与校内数据

| 已核查内容 | 公开资料能确认什么 | 尚未确认的部分 |
| --- | --- | --- |
| 智慧珞珈平台介绍 | 学校公开介绍包含多端入口、统一消息及个人日程等能力。[U01] | 团队可调用的通知、身份、课表、日历 API；数据字段、读写范围、令牌与生产额度。 |
| 资源与系统接入指南 | 公开指南发布于 2025-03-04，说明单位网站／系统备案及云资源申请流程。[U02] | 资源申请通过不等于取得业务数据访问权；本团队是否具备申请主体与部署条件仍需确认。 |
| 数据交换服务页面 | 公开页面提供教育管理信息编码标准材料，属于标准下载。[U04] | 没有取得本项目业务接口说明；不能把编码标准当作可调用 API。 |
| 统一身份认证图解 | 现有公开图解标注 2016-10-01。[U05] | 不能据此确定现行认证协议、回调地址、属性字段或第三方注册流程。 |
| 制度目录及正文 | 目录中三项相关制度标注 2026-09-17；本次逐个打开正文均跳转校内认证。[U03、U06—U08] | 未读到具体条文；目录日期不等于施行日期，不推断授权、留存等细则。 |
| 武大数智教育平台 | 公开入口仅取得加载页面。[U09] | 未验证账户内模型 API、额度、服务器或部署能力；以赛事通知和后续实际资源确认。 |

后续由发榜单位协助向智慧校园部及数据所属单位确认：服务对象与使用目的、必要字段、来源系统、只读／写入范围、审批责任人、测试账号、接入文档版本、调用限制、保存期限、撤权与删除方式。以书面授权和测试结果决定接入，不收集学生统一认证密码或登录 Cookie。

首版仅使用用户填写的年级、培养层次、学院／专业等必要条件，以及用户主动提交的通知。身份自填仅用于辅助判断；涉及资格认定时仍以通知规则与发布单位核实为准。校内接口未获授权，不影响这一路径运行。

日历：导出与写入

| 实现路径 | 权限与能力 | 更新、提醒与兜底 |
| --- | --- | --- |
| 首版：.ics 文件导出 | 按 iCalendar 基础格式导出本人确认的事项，由用户导入支持的日历；项目无须索取其日历账号令牌。[C01] | 文件导入是快照。日期变更或取消后，显示变更清单，由用户更新／删除原事件；重新导入可能重复。[C02] |
| 小程序：wx.addPhoneCalendar | 基础库 2.15.0 起，需 scope.addPhoneCalendar 和相应隐私声明；提交标题、开始时间及可选提醒等。[W04、W12] | 仅此添加接口不提供已有事件读取、修改或删除能力。拒绝或不兼容时，仅可改用已经实测可用的导出路径。 |
| 以后：订阅日历 | 用户订阅发布的日历地址，可获取后续变化。 | 不同客户端刷新有延迟；Outlook 官方说明更新可能超过 24 小时，因此不能承担紧急更正的唯一提醒。[C02] |

保留事项 ID 与导出版本。有时刻的事件明确时区；仅有日期的事项设为全天并标明时刻未知，提醒时间由用户选择，不补造截止时刻。RFC 5545 是基础规范，官方状态页列出后续更新，不能称其为未被更新的最新完整标准。导出、导入与提醒成功分别判定。[C01—C03]

版本回归与接入核验

已排除的旧结论

| 核查点 | 当前结论与处理 |
| --- | --- |
| QQ 同站点新旧域名并存 | 2026-08-10 更新记录迁移至 api.bot.qq.com，最新可见日志为 2026-09-16；入驻指南仍保留 bots.qq.com、api.sgroup.qq.com 及旧沙箱地址。业务与令牌按现行专页，沙箱基址须后台确认。[Q01—Q03、Q12] |
| QQ 主动发送与全量群消息 | 现行页提供主动发送及群主许可下的全量实时消息；旧材料的“主动消息停用”“只能收 @”不用于当前设计。实时接收不等于历史读取。[Q05、Q07—Q11] |
| QQ 单聊回复时限 | 概述 60 分钟／4 次与 msg_id 参数 5 分钟冲突；先按 5 分钟内即时回复设计，实际可用窗口待联调。[Q08—Q09] |
| 微信订阅版本与依赖 | 现行为最多 5 个模板；稳定令牌、已有模板及回调是接入依赖。新版一次性业务卡片的适用机制不同，未见本项目匹配场景，不纳入接入范围。[W08、W10、W14—W16] |
| 校内资料与日历标准 | 旧图解、平台介绍、编码标准不是业务授权；三份制度正文未取得。RFC 5545 另有更新记录，按实际使用字段核实兼容。[U01、U03—U08、C03] |

正向、反向与回归条件

| 核验对象 | 正向应成立 | 反向与回归应成立 |
| --- | --- | --- |
| 文件提交 | 本人选定的文字／文件进入该账号，原件与结果对应。 | 取消、隐私拒绝、空文档、附件失效、上传失败均不显示成功；他人不能访问。 |
| QQ 接入 | 在获授权会话接收指定事件并去重；按权限发送确认。 | 移出群、关全量、撤权、断线、禁言、限流后不越权接收／发送；未取得内容标为缺失。 |
| 微信提醒 | 有效凭证、本账号匹配模板、订阅额度和目标 OpenID 同时满足，记录 API 与回调结果。 | 过期凭证、错误账号、拒订、无额度、封禁、模板错误、并发限制不记为送达或已读。 |
| 身份与官方事实 | 自填条件用于解释相关性；正式事实附原文位置。 | 平台 OpenID 不冒充学籍；转述不自动覆盖正式期限；未明确内容不补造。 |
| 日历及变更 | 确认事项可导出；新增、更正、取消有版本记录。 | 文件快照不宣称自动同步；旧版本、重复导入、撤销提醒分别提示。 |

以上为实施后的联调准入条件，尚未执行账号、群、发布方或校内接口实测。文档核验不替代应用审核、实际授权、生产额度与真机结果。

官方来源索引

索引仅保留正文引用的官方页面。完整采集时间、重定向、正文指纹及受限状态见“核验底稿／官方来源复核_2026-10-11.csv”；采集日期不作为文档更新日期。

Q：QQ；W：微信小程序；P：公众号；U：武汉大学；C：日历。

| 编号 | 官方文档 | 编号 | 官方文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q01 | 入驻、发布与配置 | Q02 | 获取 AccessToken |
| Q03 | API 调用指南 | Q04 | 群 @ 消息事件 |
| Q05 | 群消息（全量模式） | Q06 | 单聊消息事件 |
| Q07 | 发送群聊消息 | Q08 | 发送单聊消息 |
| Q09 | 消息概述 | Q10 | WebSocket 事件接入 |
| Q11 | Agent 接入说明 | Q12 | API 变更记录 |
| Q13 | 富媒体消息 | Q14 | 获取 WSS 接入点 |
| Q15 | Webhook 事件接入 | W01 | 选择会话文件 |
| W02 | 上传文件 | W03 | 隐私协议开发指南 |
| W04 | 隐私保护指引内容 | W05 | 登录流程 |
| W06 | 登录凭证校验 | W07 | 订阅消息概述 |
| W08 | 发起消息订阅 | W09 | 发送订阅消息 |
| W10 | 新版一次性订阅指南 | W11 | 网络通信 |
| W12 | 添加手机日历事件 | W14 | 获取已有模板列表 |
| W15 | 弹窗订阅与事件回调 | W16 | 稳定版调用凭据 |
| P01 | 发布能力说明 | P02 | 获取已发布列表 |
| P03 | 获取已发布图文 | U01 | 智慧珞珈平台介绍 |
| U02 | 域名、网站及信息系统管理指南 | U03 | 规章制度目录 |
| U04 | 数据交换服务 | U05 | 统一身份认证图解 |
| U06 | 个人信息保护制度（需认证） | U07 | 一网通办制度（需认证） |
| U08 | 数据资源管理制度（需认证） | U09 | 武大数智教育平台入口 |
| C01 | iCalendar：RFC 5545 | C02 | Outlook 导入与订阅日历 |
| C03 | RFC 5545 状态与更新 |  |  |