平台接口与权限调研

校园通知智能转办助手｜核验日期：2026年10月9日

首版采用用户主动提交、站内待办与日历文件导出。平台接口作为独立增强项，取得账号权限并通过联调后启用。下文已核验官方文档；账号授权、生产额度与设备表现尚未实测。

接入范围与实施顺序

| 渠道／能力 | 可取得的内容与条件 | 项目采用方式 |
| --- | --- | --- |
| QQ 机器人 | 接收用户发给机器人的单聊、群 @ 消息；群主允许全量接收后，可接收所在群的实时消息。[Q04—Q06、Q11] | 优先扩展单聊／群 @ 提交；全量群接入后置。 |
| 普通微信聊天 | 小程序可让用户选择会话中的文件；选择文件不授予全群聊天读取权限。[W01、W03—W04] | 首版复制文字／上传文件；后续增加小程序选择入口。 |
| 微信提醒 | 一次性或长期订阅取决于模板、类目、用户选择及平台权限；拒绝或额度不足会失败。[W07—W09] | 首版不依赖微信推送；具备条件后单独接入。 |
| 微信公众号 | 具备接口权限的发布账号，或获得相应授权的第三方，读取该账号已发布文章。[P01—P03] | 先由用户提交；发布方同意且账号有权限后接入。 |
| 企业微信 | 群消息推送与智能机器人是两类能力；后者具备回调、条件性主动发送。[E01—E02] | 仅在试点单位已有相应组织及配置权限时考虑。 |
| 智慧珞珈／校内系统 | 公开介绍存在统一消息、日程等能力；未取得面向本团队的业务接口、字段范围或授权。[U01—U05] | 身份自填、通知导入；校内接入后置。 |
| 手机与个人日历 | 可导出 .ics 文件；小程序也可经授权写入系统日历。[C01—C02、W12] | 首版导出文件；不承诺自动更新已导入事件。 |

授权分别核对开发者账号、应用接口、群／组织、具体用户、数据用途与外部写入权限。取得其中一项，不推定取得其他权限；平台消息标识也不等于武大学籍认证。

QQ：通知入口与提醒

账号、鉴权与消息接收

现行官方文档位于 bot.q.qq.com/wiki。个人、企业主体均有群聊和单聊接入路径；应用审核、发布范围、接口权限及生产 IP 白名单按后台配置核实。消息中使用网址时，还需核对 URL 安全域名及备案要求。[Q01、Q03]

| 接口／事件 | 本项目所需能力 | 权限、限制与失败处理 |
| --- | --- | --- |
| POST /app/getAppAccessToken | 以 appId、clientSecret 取得服务端令牌；有效期以 expires_in 为准。 | 基址 https://api.bot.qq.com；请求头 Authorization: QQBot {access_token}。HTTP 200 仍须检查业务错误；凭证仅存服务端。[Q02—Q03] |
| GROUP_AT_MESSAGE_CREATE | 接收授权群中定向 @ 机器人的通知文字及消息附件。 | 订阅 GROUP_AND_C2C_EVENT；机器人须在该群并具备权限。无权限、被移出或断线时显示入口不可用，转工作台上传。[Q04、Q10] |
| C2C_MESSAGE_CREATE | 接收用户与机器人的单聊内容及附件。 | 仅该机器人会话；不能据此读取用户与他人的私聊。QQ OpenID 与产品账号由用户主动绑定。[Q03、Q06] |
| GROUP_MESSAGE_CREATE | 开启全量模式后接收群内实时消息。 | 须群主允许并开启“接收所有消息”；不纳入首版默认范围。未取得普通群完整历史回溯／群文件目录读取的公开接口依据。[Q05、Q11] |
| attachments／msg_elements | 从消息附件取得文件信息；引用、转发内容可能嵌套在消息元素中。 | 消息正文不能代表全部附件已取得。下载失败、嵌套结构未支持或附件缺失均提示补交；发送用 /files 接口不等于读取群文件目录。[Q04—Q06、Q13] |

接入可使用官方 WebSocket 事件机制；收到消息后按应用、会话及消息 ID 去重。重连恢复不能作为任意时段群历史补齐的保证。接收全量群消息还需确定参与者告知、数据用途及保存范围。[Q03、Q10—Q11]

发送范围与额度

单聊发送：POST /v2/users/{user_openid}/messages；群聊发送：POST /v2/groups/{group_openid}/messages。首个扩展版本只用文本消息，接收确认与个人待办提醒分开；个人事项不默认发回群内。[Q07—Q08]

| 场景 | 现行官方规则 | 实现约束 |
| --- | --- | --- |
| 群聊被动回复 | 5 分钟内，每条收到的消息最多回复 5 次。 | 带 msg_id；使用 msg_seq 避免相同回复重复发送。[Q07、Q09] |
| 单聊被动回复 | 页面概述及消息总览写 60 分钟／4 次；同页 msg_id 参数仍写 5 分钟。 | 存在文档内部冲突；按 5 分钟内即时回复设计，超窗行为须账号联调后再确定。[Q08—Q09] |
| 主动单聊 | 已认证个人／企业：机器人 10 次／秒；未认证：5 次／秒且 30 次／分钟；每个用户 20 次／分钟、1,000 条／日。 | 用户可关闭主动发送；关系、账号权限、额度等条件均须满足。合并提醒并记录失败原因。[Q08—Q09] |
| 主动群聊 | 已认证个人／企业：机器人 60 次／分钟；未认证：30 次／分钟；每群 20 次／分钟、1,000 条／日。 | 群关系及发送权限有效才可调用；限流或禁言后降级为站内提醒。[Q07、Q09] |

发送返回成功只记录“平台受理”，不能记为“用户已读”。未授权、URL 不被允许、被移出群、主动消息被拒或触发限流，均保留站内待办，不循环重发。

微信：选择提交与订阅提醒

文件入口、登录与部署

| 接口 | 能力及前提 | 边界与兜底 |
| --- | --- | --- |
| wx.chooseMessageFile | 基础库 2.5.0 起；由用户从客户端会话选择文件，count 范围 0—100；取得临时路径、名称、大小等。[W01] | 不是聊天记录读取接口；先声明“收集你选中的文件”并取得相应隐私同意。取消、拒绝或临时文件失效时，保留文字粘贴／本地上传。[W03—W04] |
| wx.uploadFile | 将用户选中的本地文件以 HTTPS 上传到项目服务端；自行校验文件和业务结果。[W02] | 选取成功不等于上传成功。普通网络调用需配置服务器域名；生产域名须满足官方要求，云托管等路线另按对应配置核实。[W11] |
| wx.login → code2Session | 服务端 GET https://api.weixin.qq.com/sns/jscode2session，使用 appid、secret、js_code、authorization_code。[W05—W06] | 得到该小程序 OpenID 与会话密钥；UnionID 有条件返回。不能证明武大学籍，也不能读取微信聊天或学校数据。 |
| 隐私授权与发布配置 | 后台指引需覆盖实际处理的信息；未声明的隐私接口会被禁用，用户拒绝也会阻断调用。[W03—W04] | 同意状态、文件选取、提醒订阅、日历写入分别判断；小程序发布审核及类目条件未核实前，不承诺上线日期。 |

只使用与校园待办相符的订阅模板

wx.requestSubscribeMessage 在用户点击等允许的交互场景中发起；当前参数文档为每次最多 5 个模板，一次性与长期模板不能混用。逐模板判断 accept、reject、ban、filter；success 回调不代表全部同意。[W08]

服务端发送使用 POST https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/message/subscribe/send?access_token=…，填写目标 OpenID、模板及对应数据。一次性弹窗订阅只产生对应次数的发送机会；“总是保持以上选择”不等于无限提醒。长期订阅只向规定公共服务领域开放，教育项目仍须以本账号类目及实际模板权限为准。[W07—W09]

| 状态 | 正确处理 |
| --- | --- |
| 43101：未订阅或次数用尽 | 不发送成功标记；提示用户在后续合适交互中选择订阅，待办继续站内可见。 |
| 43107：封禁；43108：同用户并发限制 | 封禁停止发送；并发限制进入有上限的延后重试，避免重复提醒。 |
| 47003：模板参数错误 | 修正字段后再发送；不能以自由文本代替模板约束。 |
| 新版一次性订阅消息（Beta） | 采用订单或服务动态卡片机制，不能沿用原弹窗接口；当前公开卡片清单未见通用校园待办场景，本项目不接入。[W10] |

公众号与企业微信：单位协作入口

公众号文章：仅接获授权的发布账号

旧 offiaccount 发布文档入口已重定向至 service 文档。现行发布说明列出自 2025 年 7 月起的主体限制；两个读取接口的适用范围表中，“公众号”标为“仅认证”（企业主体已认证），“服务号”标为可调用。接入前须同时核对主体规则及开发者中心的实际权限，不能仅凭文章公开可见判断可接入。[P01—P03]

| 接口 | 所需输入与结果 | 授权边界 |
| --- | --- | --- |
| POST /cgi-bin/freepublish/batchget | access_token；offset、count（1—20）、no_content。返回本账号已发布图文列表、article_id、正文及更新时间。 | API 基址 https://api.weixin.qq.com；使用发布账号令牌。第三方代调用须获得权限集 7，使用 authorizer_access_token。[P02] |
| POST /cgi-bin/freepublish/getarticle | access_token、article_id；取得对应已发布图文。 | article_id 来自获授权账号；48001 表示无接口权限，53600 表示文章 ID 无效。[P03] |

上述接口不授予读取任意公众号文章库、学生关注列表或公众号聊天的能力。无法取得发布方授权时，用户提交正文、截图或附件并保留原链接；链接失效或受限时不以空白内容生成任务。

企业微信：区分推送配置与智能机器人

| 接入方式 | 当前能力 | 采用条件与限制 |
| --- | --- | --- |
| 群消息推送 webhook | POST https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key=…；向绑定的企业微信群发送消息，每个推送配置不超过 20 条／分钟。[E01] | 只有发送入口，该接口不提供读取群消息能力；密钥仅服务端保管。不能用于普通微信群。 |
| 智能机器人长连接 | BotID、Secret 建立 wss://openws.work.weixin.qq.com 连接；接收单聊或群 @ 回调，支持 aibot_send_msg 主动发送。[E02] | 需组织提供机器人配置权限；主动发送前，该会话须有用户发消息给机器人。每会话回复与主动发送合计 30 条／分钟、1,000 条／小时。 |

智能机器人的部分附件能力限单聊；资源下载链接只有 5 分钟有效且需解密。仅在发榜单位已有企业微信使用场景时再评估，不作为普通微信通知入口的替代授权。[E02]

智慧珞珈与校内数据

| 已核查内容 | 公开资料能确认什么 | 尚未确认的部分 |
| --- | --- | --- |
| 智慧珞珈平台介绍 | 学校公开介绍包含多端入口、统一消息及个人日程等能力。[U01] | 团队可调用的通知、身份、课表、日历 API；数据字段、读写范围、令牌与生产额度。 |
| 资源与系统接入指南 | 网站／信息系统资源涉及校内备案；云资源有相应申请流程。[U02] | 资源申请通过不等于取得业务数据访问权；本团队是否具备申请主体与部署条件仍需确认。 |
| 数据交换服务页面 | 页面提供教育管理信息编码标准材料。[U04] | 没有取得本项目业务接口说明；不能把编码标准当作可调用 API。 |
| 统一身份认证图解 | 现有公开图解标注 2016-10-01。[U05] | 不能据此确定现行认证协议、回调地址、属性字段或第三方注册流程。 |
| 最新制度目录 | 目录中的个人信息保护、一网通办、数据资源管理等条目标注 2026-09-17。[U03] | 相关正文跳转校内认证，未核实具体条文；目录日期不当作施行日期。 |

后续由发榜单位协助向智慧校园部及数据所属单位确认：服务对象与使用目的、必要字段、来源系统、只读／写入范围、审批责任人、测试账号、接入文档版本、调用限制、保存期限、撤权与删除方式。以书面授权和测试结果决定接入，不收集学生统一认证密码或登录 Cookie。

首版仅使用用户填写的年级、培养层次、学院／专业等必要条件，以及用户主动提交的通知。身份自填仅用于辅助判断；涉及资格认定时仍以通知规则与发布单位核实为准。校内接口未获授权，不影响这一路径运行。

日历：导出与写入

| 实现路径 | 权限与能力 | 更新、提醒与兜底 |
| --- | --- | --- |
| 首版：.ics 文件导出 | 按 iCalendar 格式导出本人确认的事项，由用户自行导入支持的日历；无须取得日历服务端账号令牌。[C01] | 文件导入是快照。日期变更或取消后，显示变更清单，由用户更新／删除原事件；重新导入可能重复。[C02] |
| 小程序：wx.addPhoneCalendar | 基础库 2.15.0 起，需 scope.addPhoneCalendar 和相应隐私声明；提交标题、开始时间及可选提醒等。[W04、W12] | 仅写入权限，不据此承诺读取、修改或删除已有事件。拒绝授权或客户端不支持时仍可导出文件。 |
| 以后：订阅日历 | 用户订阅发布的日历地址，可获取后续变化。 | 不同客户端刷新有延迟；Outlook 官方说明更新可能超过 24 小时，因此不能承担紧急更正的唯一提醒。[C02] |

首版保留事项 ID 与导出版本。有明确时刻的事件按原时区导出；只有日期的事项标为全天并提示“具体时刻未明确”，不补造 23:59。手机提醒是否生效须在目标设备实测，导出完成不代表导入或提醒成功。

版本回归与接入核验

已排除的旧结论

| 核查点 | 当前结论与处理 |
| --- | --- |
| QQ 旧域名与旧消息说明 | 现行变更记录于 2026-08-10 统一为 api.bot.qq.com；本次最新可见条目为 2026-09-16。旧材料中“主动消息停止提供”的结论不用于当前设计。[Q09、Q12] |
| QQ 群消息范围 | 现行文档明确有群主许可下的全量消息模式，不能再一概认定“只能接收 @”；全量实时消息也不等于历史记录读取。[Q05、Q11] |
| QQ 单聊回复时限 | 60 分钟概述与 5 分钟参数描述冲突，保留待联调项，按较短窗口实施。[Q08—Q09] |
| 微信订阅版本 | 当前 wx.requestSubscribeMessage 写最多 5 个模板；新版一次性业务卡片不能沿用原弹窗接口。[W08、W10] |
| 校内网页与文档时间 | 旧认证图解、标准下载及平台宣传不能替代当前接口授权；认证后的制度正文未取得，不推断条文。[U01、U03—U05] |

正向、反向与回归条件

| 核验对象 | 正向应成立 | 反向与回归应成立 |
| --- | --- | --- |
| 文件提交 | 本人选定的文字／文件进入该账号，原件与结果对应。 | 取消、隐私拒绝、空文档、附件失效、上传失败均不显示成功；他人不能访问。 |
| QQ 接入 | 在获授权会话接收指定事件并去重；按权限发送确认。 | 移出群、关全量、撤权、断线、禁言、限流后不越权接收／发送；未取得内容标为缺失。 |
| 微信提醒 | 匹配模板、有效订阅与目标 OpenID 时记录平台结果。 | 拒订、次数用尽、封禁、参数错误、并发限制不记为送达或已读。 |
| 身份与官方事实 | 自填条件用于解释相关性；正式事实附原文位置。 | 平台 OpenID 不冒充学籍；转述不自动覆盖正式期限；未明确内容不补造。 |
| 日历及变更 | 确认事项可导出；新增、更正、取消有版本记录。 | 文件快照不宣称自动同步；旧版本、重复导入、撤销提醒分别提示。 |

文档级来源、参数、权限与版本差异已逐项比对。上表是接口接入后的联调准入条件，当前未持有开发者账号、群主／发布方授权或校内测试账号，不能将其标为生产联调通过。

官方来源索引

链接对应本次读取的官方页面；逐页采集时间、重定向、页面指纹和核验用途见“核验底稿／官方来源与版本核验.csv”。

Q：QQ；W：微信小程序；P：公众号；E：企业微信；U：武汉大学；C：日历。

| 编号 | 官方文档（可点击） | 编号 | 官方文档（可点击） |
| --- | --- | --- | --- |
| Q01 | 入驻、发布与配置 | Q02 | 获取 AccessToken |
| Q03 | API 调用指南 | Q04 | 群 @ 消息事件 |
| Q05 | 群消息（全量模式） | Q06 | 单聊消息事件 |
| Q07 | 发送群聊消息 | Q08 | 发送单聊消息 |
| Q09 | 消息概述 | Q10 | WebSocket 事件接入 |
| Q11 | Agent 接入说明 | Q12 | API 变更记录 |
| Q13 | 富媒体消息 | W01 | 选择会话文件 |
| W02 | 上传文件 | W03 | 隐私协议开发指南 |
| W04 | 隐私保护指引内容 | W05 | 登录流程 |
| W06 | 登录凭证校验 | W07 | 订阅消息概述 |
| W08 | 发起消息订阅 | W09 | 发送订阅消息 |
| W10 | 新版一次性订阅指南 | W11 | 网络通信 |
| W12 | 添加手机日历事件 | P01 | 发布能力说明 |
| P02 | 获取已发布列表 | P03 | 获取已发布图文 |
| E01 | 消息推送配置说明 | E02 | 智能机器人长连接 |
| U01 | 智慧珞珈平台介绍 | U02 | 域名、网站及信息系统管理指南 |
| U03 | 规章制度目录 | U04 | 数据交换服务 |
| U05 | 统一身份认证图解 | C01 | iCalendar：RFC 5545 |
| C02 | Outlook 导入与订阅日历 |  |  |